IESGO

PLANO DE PROJETO

TRABALHO DE CURSO - TC/TCC

Sistema de Avaliação de Maturidade em Segurança Digital

Versão do plano: 0.1
Data de emissão: 20/08/2026
Período letivo: 2026/2

# IESGO

## Plano de Projeto - Trabalho de Curso (TC/TCC)

Sistema de Avaliação de Maturidade em Segurança Digital

Versão do plano: 0.1

Data de emissão: 20/08/2026

Período letivo: 2026/2

## 1. Identificação do projeto

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Curso | BSI - Bacharelado em Sistemas de Informação |
| Disciplina | Trabalho de Curso - TC/TCC |
| Título provisório do projeto | Sistema de Avaliação de Maturidade em Segurança Digital para Instituições Educacionais com Base no NIST CSF e LGPD |
| Nome do sistema ou produto | Sistema de Avaliação de Maturidade em Segurança Digital |
| Modalidade | Sistema web responsivo com questionário estruturado e dashboards de indicadores |
| Estudante | Fernanda Holanda |
| Professor orientador | MSc. Sandir Rodrigues Campos |
| Professor da disciplina | A confirmar |
| Turma | 8º semestre |
| Instituição | IESGO |
| Local de desenvolvimento | IESGO / instituições educacionais participantes da validação piloto |
| Data da primeira versão | 21/08/2026 |
| Data da versão corrigida | 28/08/2026 |

### 1.1 Controle de versões

| Versão | Data | Responsável | Alterações realizadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 20/08/2026 | Fernanda Holanda | Preenchimento inicial com base no artigo e no modelo IESGO | Em elaboração |
| 0.2 | 21/08/2026 | Fernanda Holanda | Primeira versão enviada para avaliação | Planejada |
| 1.0 | 28/08/2026 | Fernanda Holanda | Correções após orientação | Planejada |

## 2. Resumo do projeto

Resumo:

O projeto propõe um sistema de avaliação de maturidade em segurança digital para instituições educacionais, fundamentado no NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 e na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A solução utilizará um questionário estruturado e uma matriz de controles voltada ao contexto educacional para calcular indicadores ponderados, como o Score de Maturidade Geral, o Score por Função NIST e o Risk Score para Dados de Menores (RSDM). Os resultados serão apresentados em dashboards direcionados aos perfis Gestor, Técnico, Operacional e Conselheiro, permitindo identificar vulnerabilidades, lacunas de conformidade e prioridades de melhoria.

Palavras-chave: segurança digital; NIST CSF; LGPD; governança; educação; maturidade.

## 3. Nome do projeto e dor a ser resolvida

### 3.1 Nome do projeto

Nome do projeto: Sistema de Avaliação de Maturidade em Segurança Digital

Descrição do nome: o nome representa diretamente a finalidade do projeto: avaliar o nível de maturidade em segurança digital de instituições educacionais por meio de controles baseados no NIST CSF 2.0 e em requisitos da LGPD, convertendo as respostas em indicadores e recomendações práticas.

### 3.2 Problema ou dor a ser resolvida

Problema principal:

Instituições educacionais tratam grande volume de dados pessoais e sensíveis, incluindo dados acadêmicos, financeiros, de saúde e informações de crianças e adolescentes. O artigo destaca que muitas dessas organizações ainda apresentam estrutura limitada de governança e segurança da informação, o que amplia a exposição a incidentes, vazamentos e não conformidades com a LGPD. Além disso, há dificuldade em transformar requisitos legais e técnicos em uma avaliação objetiva, compreensível e aplicável à realidade das instituições de ensino.

Pergunta norteadora:

Como as instituições educacionais podem estruturar um modelo de avaliação de maturidade em segurança digital que atenda às exigências da LGPD e aos padrões do NIST CSF?

### 3.3 Evidências do problema

| Evidência | Fonte | Data | Como contribui para justificar o projeto |
| --- | --- | --- | --- |
| Baixa maturidade e exposição a incidentes no setor educacional | Artigo acadêmico de base; CGI.br (2023); Ferreira et al. (2023); Rani (2025) | 20/08/2026 | Demonstra a necessidade de identificar vulnerabilidades e estruturar a governança de segurança nas instituições de ensino. |
| Exigências de proteção e governança sobre dados pessoais, especialmente de menores | LGPD; ANPD; NIST CSF 2.0; referências analisadas no artigo | 20/08/2026 | Justifica a integração entre conformidade legal, controles de segurança e indicadores de maturidade. |

## 4. Justificativa

Justificativa:

A transformação digital ampliou o uso de sistemas, plataformas em nuvem e serviços educacionais conectados, aumentando também a quantidade e a criticidade dos dados tratados por escolas e universidades. O artigo evidencia que a adequação à LGPD e a adoção de boas práticas de cibersegurança ainda enfrentam limitações de governança, mapeamento e capacidade técnica. Nesse contexto, o projeto busca transformar os requisitos da LGPD e as funções do NIST CSF 2.0 em um instrumento de avaliação prático, com critérios objetivos, indicadores ponderados e dashboards visuais. A solução permitirá identificar lacunas, priorizar ações, apoiar decisões de gestores e propor roadmaps de melhoria adequados ao porte e à realidade da instituição.

## 5. Objetivos

### 5.1 Objetivo geral

Objetivo geral:

Desenvolver um sistema de avaliação de maturidade em segurança digital para instituições educacionais, fundamentado no NIST CSF 2.0 e na LGPD, capaz de aplicar um questionário estruturado, calcular indicadores ponderados, apresentar dashboards de risco e apoiar a priorização de ações de melhoria.

### 5.2 Objetivos específicos

| Nº | Objetivo específico | Como será verificado | Prazo previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estruturar a matriz de controles de segurança digital considerando categoria de implementação, tipo funcional, contexto educacional e níveis de maturidade. | Matriz documentada com controles e critérios de avaliação. | 17/09/2026 |
| 2 | Implementar o questionário de autoavaliação e o cálculo dos indicadores de maturidade e risco. | Questionário funcional e cálculos reproduzíveis para Score Geral, Score por Função NIST e RSDM. | 09/10/2026 |
| 3 | Desenvolver dashboards direcionados aos perfis Gestor, Técnico, Operacional e Conselheiro. | Demonstração funcional dos quatro dashboards com dados de teste. | 09/10/2026 |
| 4 | Aplicar o protocolo de validação do instrumento com gestores e instituições educacionais piloto. | Registros de validação, usabilidade, consistência e confrontação documental. | 23/10/2026 |
| 5 | Gerar recomendações e roadmaps de melhoria a partir dos resultados da avaliação. | Relatório com prioridades e roadmap gerado pelo sistema. | 03/11/2026 |

## 6. Público-alvo e partes interessadas

| Parte interessada | Papel ou relação com o projeto | Necessidades principais | Forma de participação |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestores e coordenadores pedagógicos | Usuários e validadores do instrumento | Avaliação clara, prática e compreensível da maturidade institucional | Validação dos itens, testes de usabilidade e aplicação piloto |
| Equipes de TI e responsáveis por segurança / DPO | Usuários técnicos e beneficiários | Identificar lacunas, controles prioritários e riscos de conformidade | Análise dos resultados, documentos e evidências internas |
| Professor orientador, banca e instituições piloto | Orientação, avaliação acadêmica e ambiente de validação | Rigor metodológico, escopo viável e evidências de funcionamento | Acompanhamento, revisão, aplicação piloto e avaliação |

## 7. Escopo do projeto

### 7.1 O que será desenvolvido

| Item | Funcionalidade ou componente | Usuário beneficiado | Prioridade | Entrega prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadastro e gerenciamento das avaliações institucionais e questionário estruturado | Gestores educacionais | Alta | 17/09/2026 |
| 2 | Matriz de controles baseada no NIST CSF 2.0, LGPD e contexto educacional | Gestores e equipe de TI | Alta | 17/09/2026 |
| 3 | Cálculo do Score de Maturidade Geral, Score por Função NIST e RSDM | Gestores e equipe técnica | Alta | 09/10/2026 |
| 4 | Dashboards por perfil, recomendações e roadmap de melhoria | Gestores, técnicos, operação e conselho | Alta | 03/11/2026 |

### 7.2 O que não será desenvolvido

| Item fora do escopo | Motivo da não inclusão | Possível evolução futura |
| --- | --- | --- |
| Auditoria externa completa ou certificação ISO/IEC 27001 | O artigo propõe avaliação de maturidade e apoio à governança, não um processo formal de certificação ou auditoria independente. | Sim, como evolução futura. |
| Monitoramento técnico contínuo de rede, SIEM/SOC e implantação automática de controles | Esses elementos são avaliados pelo instrumento, mas sua operação direta ultrapassa o escopo do sistema de diagnóstico. | Sim, por integrações futuras com ferramentas de segurança. |

### 7.3 Limitações e premissas

Premissas: condições consideradas verdadeiras para o planejamento, como disponibilidade de usuários para testes, acesso a dados autorizados ou existência de infraestrutura.

Disponibilidade de gestores e instituições para validação; acesso às informações e documentos necessários para confrontar respostas; definição clara dos critérios dos quatro níveis de maturidade; ambiente de desenvolvimento e infraestrutura para demonstração do sistema.

Limitações: restrições de tempo, recursos, dados, equipe, tecnologia ou acesso que podem afetar o projeto.

Prazo de um semestre; dependência da participação das instituições piloto; possibilidade de viés de autorrelato; necessidade de revisão periódica dos critérios frente à evolução regulatória; escopo normativo centrado no contexto brasileiro (LGPD/ECA); tecnologias específicas de implementação não definidas no artigo acadêmico.

## 8. Requisitos iniciais da solução

### 8.1 Requisitos funcionais iniciais

| Código | Requisito funcional | Prioridade | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | O sistema deve permitir cadastrar a instituição e iniciar uma avaliação de maturidade. | Alta | Usuário cria e acessa uma avaliação institucional. |
| RF02 | O sistema deve apresentar questionário estruturado com controles vinculados às funções do NIST CSF 2.0 e ao contexto educacional. | Alta | Itens são apresentados, respondidos e registrados por avaliação. |
| RF03 | O sistema deve calcular o Score de Maturidade Geral e o Score por Função NIST. | Alta | Resultados são calculados de forma automática e reproduzível. |
| RF04 | O sistema deve calcular o Risk Score para Dados de Menores (RSDM). | Alta | RSDM é exibido com classificação de risco correspondente. |
| RF05 | O sistema deve exibir dashboards para os perfis Gestor, Técnico, Operacional e Conselheiro. | Alta | Cada perfil acessa indicadores e informações compatíveis com sua finalidade. |
| RF06 | O sistema deve gerar recomendações e prioridades de melhoria com base nas lacunas identificadas. | Alta | Avaliação concluída apresenta ações recomendadas vinculadas aos resultados. |
| RF07 | O sistema deve permitir registrar evidências ou documentos usados na verificação das respostas da avaliação. | Média | Resposta pode ser confrontada com evidência registrada na aplicação piloto. |

### 8.2 Requisitos não funcionais iniciais

| Código | Requisito não funcional | Categoria | Critério de aceitação |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | O sistema deve proteger os dados das avaliações e controlar o acesso às informações institucionais. | Segurança | Acesso restrito a usuários autorizados e armazenamento protegido. |
| RNF02 | A aplicação publicada deve utilizar conexão segura. | Segurança | Acesso realizado por HTTPS no ambiente implantado. |
| RNF03 | A interface deve ser responsiva e compreensível para gestores sem formação técnica em segurança digital. | Usabilidade | Teste de usabilidade indica que a avaliação pode ser conduzida de forma autônoma. |
| RNF04 | Os cálculos dos indicadores devem ser consistentes e reproduzíveis para as mesmas respostas. | Confiabilidade | Execuções repetidas retornam os mesmos scores e classificações. |
| RNF05 | O sistema deve preservar rastreabilidade dos critérios, respostas e resultados da avaliação. | Auditabilidade | Cada resultado pode ser relacionado aos itens e critérios que o originaram. |

## 9. Tecnologias, ferramentas e infraestrutura

| Categoria | Tecnologia ou ferramenta | Finalidade | Justificativa | Domínio da equipe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Front-end | Aplicação web responsiva - tecnologia a definir | Questionário e dashboards | O artigo prevê um sistema visual acessível a gestores e perfis distintos | A definir |
| Visualização | Biblioteca de gráficos - a definir | Indicadores e dashboards | Necessária para representar scores, gaps e riscos de forma compreensível | A definir |
| Back-end | API / camada de regras - tecnologia a definir | Cálculo dos scores e regras da avaliação | Separa a lógica de pontuação da interface e facilita manutenção | A definir |
| Banco de dados | SGBD relacional - a definir | Instituições, avaliações, respostas, controles e resultados | Adequado ao armazenamento estruturado e à rastreabilidade | A definir |
| Controle de versão | Git | Histórico do código e documentação | Permite rastrear alterações ao longo do projeto | Básico |
| Hospedagem/servidor | Servidor da faculdade ou ambiente aprovado | Publicação do sistema | Atendimento à entrega institucional | Básico |
| Testes | Testes funcionais, consistência e usabilidade | Validar fluxos, cálculos e instrumento | O artigo define protocolo estruturado de validação | Básico |
| Documentação | Word e documentação técnica da aplicação | Plano, requisitos, manual e artefatos acadêmicos | Padronização e rastreabilidade do trabalho | Intermediário |

### 9.1 Infraestrutura necessária

Computador para desenvolvimento, acesso à internet, ambiente de hospedagem, banco de dados, repositório de código, navegador para testes, dados simulados e participação de gestores/coordenadores e instituições educacionais na validação piloto. As tecnologias específicas de front-end, back-end e banco deverão ser definidas na fase de projeto técnico, pois o artigo não determina uma stack de implementação.

## 10. Modelo inicial de dados

| Entidade/tabela | Finalidade | Principais atributos | Relacionamentos previstos |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuário | Armazenar cadastro e controle de acesso | id, nome, e-mail, perfil, senha_hash | Realiza ou acompanha avaliações |
| Instituição | Representar a organização educacional avaliada | id, nome, tipo, porte, dados gerais | Possui avaliações |
| Controle | Representar item da matriz de segurança | id, função_nist, categoria, tipo_funcional, contexto, peso | Compõe perguntas e critérios de maturidade |
| Avaliação | Registrar uma aplicação do instrumento | id, instituição_id, data, status, score_geral, rsdm | Pertence a uma instituição e possui respostas |
| Resposta | Registrar resposta e nível atribuído a cada controle | id, avaliação_id, controle_id, valor, evidência | Pertence a avaliação e controle |
| Resultado | Armazenar scores, gaps e recomendações | id, avaliação_id, dimensão, score, classificação | Pertence a uma avaliação |

Diagrama inicial:

Relacionamentos preliminares: Usuários acessam Instituições e suas Avaliações; cada Avaliação contém Respostas vinculadas aos Controles da matriz; os Controles são classificados por função do NIST CSF 2.0, categoria, tipo funcional, contexto educacional e nível de maturidade; a partir das Respostas são gerados Resultados, scores, classificações de risco, recomendações e dados para os dashboards. O DER detalhado será produzido nos artefatos de banco de dados.

## 11. Metodologia de desenvolvimento

### 11.1 Etapas metodológicas

| Etapa | Atividades principais | Produto gerado | Responsável | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Levantamento | Problema, público, requisitos legais, NIST CSF 2.0 e restrições | Plano inicial | Fernanda Holanda | 20/08 a 28/08 |
| 2. Análise | Matriz de controles, níveis de maturidade, indicadores e critérios de aceite | Documento de requisitos | Fernanda Holanda | 29/08 a 17/09 |
| 3. Projeto | Arquitetura, modelo de dados, protótipos e desenho dos dashboards | Modelos e protótipos | Fernanda Holanda | 29/08 a 25/09 |
| 4. Implementação | Questionário, cálculo dos scores, dashboards e recomendações | Versão beta | Fernanda Holanda | 11/09 a 09/10 |
| 5. Validação | Validação com gestores, consistência, usabilidade e verificação documental | Relatório de validação e correções | Fernanda Holanda | 10/10 a 23/10 |
| 6. Implantação | Configuração no ambiente indicado e preparação da aplicação piloto | Sistema disponível | Fernanda Holanda | 24/10 a 03/11 |
| 7. Documentação | Código comentado, manual, resultados, plano e slides | Pacote final | Fernanda Holanda | 10/10 a 31/10 |

## 12. Plano de entregas do Trabalho de Curso

| Nº | Artefato/entrega | Conteúdo mínimo esperado | Primeira versão | Versão corrigida/final | Responsável | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plano de projeto | Problema, objetivos, escopo, tecnologias, metodologia e cronograma | 21/08/2026 | 28/08/2026 | Fernanda Holanda | Em andamento |
| 2 | Artefatos de banco de dados | Modelo, scripts SQL e dicionário de dados | 03/09/2026 | 10/09/2026 | Fernanda Holanda | Não iniciado |
| 3 | Documento de requisitos | RF, RNF, regras e critérios de aceite | 10/09/2026 | 17/09/2026 | Fernanda Holanda | Não iniciado |
| 4 | Versão beta do sistema | Questionário, cálculo de indicadores, quatro dashboards e recomendações | 09/10/2026 | 09/10/2026 | Fernanda Holanda | Não iniciado |
| 5 | Código-fonte comentado | Código atualizado e correções solicitadas | 23/10/2026 | 23/10/2026 | Fernanda Holanda | Não iniciado |
| 6 | Slides da apresentação | Contexto, solução, demonstração e resultados | 31/10/2026 | 31/10/2026 | Fernanda Holanda | Não iniciado |
| 7 | Manual de funcionamento | Instalação, acesso, operação e solução de problemas | 31/10/2026 | 31/10/2026 | Fernanda Holanda | Não iniciado |
| 8 | Sistema implantado | Sistema funcionando no servidor indicado para demonstração e validação | 03/11/2026 | 03/11/2026 | Fernanda Holanda | Não iniciado |
| 9 | Banca final | Apresentação e defesa | Novembro/2026 | A definir | Fernanda Holanda | A definir |

## 13. Cronograma geral do projeto

| Atividade | Início | Término | Dependência | Responsável | Evidência de conclusão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição do problema e público | 20/08/2026 | 21/08/2026 | - | Fernanda Holanda | Plano inicial |
| Elaboração e correção do plano | 20/08/2026 | 28/08/2026 | Problema definido | Fernanda Holanda | Plano entregue |
| Levantamento de requisitos | 29/08/2026 | 17/09/2026 | Plano validado | Fernanda Holanda | Documento de requisitos |
| Modelagem do banco | 29/08/2026 | 10/09/2026 | Requisitos iniciais | Fernanda Holanda | DER, SQL e dicionário |
| Prototipação dos dashboards | 11/09/2026 | 25/09/2026 | Escopo definido | Fernanda Holanda | Protótipos |
| Desenvolvimento da beta | 11/09/2026 | 09/10/2026 | Requisitos, matriz e dados | Fernanda Holanda | Sistema beta |
| Validação, testes e correções | 10/10/2026 | 23/10/2026 | Versão beta | Fernanda Holanda | Relatório de validação |
| Implantação | 24/10/2026 | 03/11/2026 | Testes concluídos | Fernanda Holanda | URL/registro |
| Manual e slides | 10/10/2026 | 31/10/2026 | Sistema estabilizado | Fernanda Holanda | Arquivos finais |
| Preparação para banca | 01/11/2026 | A definir | Materiais finais | Fernanda Holanda | Ensaio |

## 14. Divisão de responsabilidades

| Integrante | Responsabilidades principais | Entregas sob sua liderança | Forma de acompanhamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Fernanda Holanda | Planejamento, requisitos, matriz de controles, modelagem, desenvolvimento, validação, testes e documentação | Todas as entregas do projeto | Orientações, Git, registros de versão e protocolo de validação |

## 15. Riscos do projeto e estratégias de resposta

| Risco | Probabilidade | Impacto | Ação preventiva | Plano de resposta | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa participação das instituições piloto | Média | Alto | Confirmar participantes e agenda de validação com antecedência | Utilizar dados simulados e ampliar o período de coleta, registrando a limitação | Fernanda Holanda |
| Viés de autorrelato nas respostas | Alta | Alto | Aplicar verificação documental e critérios objetivos por controle | Sinalizar respostas sem evidência e considerar triangulação na análise | Fernanda Holanda |
| Escopo excessivo do instrumento e dashboards | Média | Alto | Priorizar controles essenciais, scores e quatro dashboards definidos no artigo | Reduzir funcionalidades secundárias sem retirar os indicadores principais | Fernanda Holanda |
| Mudanças regulatórias ou dificuldade de interpretar requisitos | Baixa | Médio | Manter rastreabilidade entre controles, NIST CSF e referências legais | Revisar critérios e registrar a versão normativa utilizada | Fernanda Holanda |

## 16. Critérios de sucesso e aceite

| Critério | Indicador ou evidência | Meta mínima | Forma de verificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Avaliação de maturidade | Questionário e cálculo do Score Geral | Executar uma avaliação completa com cálculo automático | Demonstração funcional e testes de consistência |
| Cobertura NIST e LGPD | Scores por função, controles e RSDM | Representar as seis funções do NIST CSF 2.0 e o risco de dados de menores | Revisão da matriz e resultados gerados |
| Dashboards direcionados | Gestor, Técnico, Operacional e Conselheiro | Disponibilizar os quatro painéis previstos no artigo | Teste funcional e avaliação de usabilidade |
| Validação do instrumento | Registros das etapas do protocolo | Executar validação com gestores, consistência, usabilidade e verificação de resultados | Relatório de validação e revisão do orientador |

Condições mínimas para apresentação da versão beta:

Cadastro de instituição e avaliação; matriz inicial de controles; questionário estruturado; cálculo do Score de Maturidade Geral, Score por Função NIST e RSDM; quatro dashboards com dados de teste; recomendações básicas e rastreabilidade dos resultados.

Condições mínimas para a entrega final:

Sistema web funcional e implantado; instrumento revisado; cálculos e dashboards testados; protocolo de validação registrado; resultados confrontados com evidências quando disponíveis; recomendações e roadmap gerados; código versionado e documentado; manual e slides concluídos.

## 17. Aspectos éticos, legais e de segurança

O sistema tratará informações institucionais, respostas de avaliação e possíveis evidências documentais relacionadas à segurança e à proteção de dados. O acesso deverá ser controlado, a conexão publicada deverá ser segura e a coleta deverá ser limitada ao necessário para a avaliação. O projeto seguirá os princípios da LGPD, com atenção especial ao tratamento de dados de crianças e adolescentes, ao princípio do melhor interesse, à rastreabilidade dos controles e à minimização de dados. Documentos utilizados na verificação das respostas não deverão expor dados pessoais desnecessários. O sistema de avaliação não substitui auditoria independente nem certificação formal.

## 18. Recursos necessários e orçamento

| Recurso ou serviço | Finalidade | Quantidade | Custo estimado | Responsável pelo fornecimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Computador pessoal e internet | Desenvolvimento, testes e documentação | 1 | R$ 0,00 - recurso próprio | Fernanda Holanda |
| Ferramentas e bibliotecas de código aberto | Implementação da solução e visualização dos resultados | Diversas | R$ 0,00 | Fernanda Holanda |
| Servidor da faculdade / ambiente aprovado | Implantação acadêmica e demonstração | 1 | R$ 0,00 | IESGO |

Custo total estimado: R$ 0,00 (sem custo previsto para a versão acadêmica).

## 19. Referências e fontes iniciais

HOLANDA, Fernanda; ; CAMPOS, Sandir Rodrigues. Sistema de Avaliação de Maturidade em Segurança Digital para Instituições Educacionais com Base no NIST CSF e LGPD. Trabalho acadêmico, 2026.

NIST - NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. NIST Cybersecurity Framework 2.0. Gaithersburg: NIST, 2024.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2018.

## 20. Validação do plano

Antes de entregar, confira se o documento responde às seguintes perguntas:

| Pergunta de verificação | Sim | Não | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| O problema está descrito de forma clara e delimitada? | X |  | Preenchido no plano |
| O objetivo geral corresponde ao problema apresentado? | X |  | Preenchido no plano |
| Os objetivos específicos são verificáveis e viáveis? | X |  | Preenchido no plano |
| O escopo informa o que será e o que não será desenvolvido? | X |  | Preenchido no plano |
| As tecnologias foram escolhidas e justificadas? | X |  | Preenchido no plano |
| O cronograma usa as datas oficiais corrigidas? | X |  | Preenchido no plano |
| Todas as entregas do TC foram contempladas? | X |  | Preenchido no plano |
| Os riscos e critérios de sucesso foram definidos? | X |  | Preenchido no plano |
| O plano foi revisado pelo grupo antes do envio? |  |  | Revisão final pendente |

## 21. Aprovação e ciência

Ao assinar ou validar este plano, os responsáveis declaram ciência do escopo, das entregas e do cronograma registrados neste documento. Alterações relevantes devem ser comunicadas ao professor responsável e registradas no controle de versões.

| Responsável | Nome | Assinatura/validação | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudante | Fernanda Holanda | Pendente de assinatura/validação | A definir |
| Professor orientador | MSc. Sandir Rodrigues Campos | Pendente de validação | A definir |
| Professor da disciplina | A confirmar | Pendente de validação | A definir |